|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roze | NETWERKDEEL | ALTERNATIEF | VVU PER WEEK | KOSTEN | DUUR | UITLOOPDUUR |
| **B1-D** | MINDER HINDER | 8.000 | 3.184.500 | 10 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 12.000 | 2.026.500 | 9 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 10.000 | 3.184.500 | 9 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 12.000 | 2.895.000 | 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B11-A** | MINDER HINDER | 1.760 | 5.778.000 | 9 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 2.640 | 3.676.500 | 8 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 2.200 | 5.778.300 | 8 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 2.640 | 5.253.000 | 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B11-B** | MINDER HINDER | 3.040 | 4.618.500 | 14 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 4.560 | 2.938.500 | 13 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 3.800 | 4.618.350 | 13 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 4.560 | 4.198.500 | 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B11-C** | MINDER HINDER | 1.120 | 1.848.000 | 6 | 1 |
|  | GOEDKOPER | 1.680 | 1.176.000 | 5 | 2 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 1.400 | 1.848.000 | 5 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 1.680 | 1.680.000 | 4 | 1 |

**Extra informatie**

* Alle VVU’s zijn per week, gemiddeld genomen over het hele jaar
* Elk VVU dat u veroorzaakt kost u 1 euro
* Duur en uitloopduur zijn uitgedrukt in aantal weken
* Het uitlooprisico van alle projecten is 33%, tenzij alternatief ‘BEPERKTE RISICO’S’ is gekozen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rood | NETWERKDEEL | ALTERNATIEF | VVU PER WEEK | KOSTEN | DUUR | UITLOOPDUUR |
| **B1-C** | MINDER HINDER | 8.000 | 3.184.500 | 10 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 12.000 | 2.026.500 | 9 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 10.000 | 3.184.500 | 9 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 12.000 | 2.895.000 | 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B12-A** | MINDER HINDER | 1.760 | 5.778.000 | 9 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 2.640 | 3.676.500 | 8 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 2.200 | 5.778.300 | 8 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 2.640 | 5.253.000 | 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B12-B** | MINDER HINDER | 3.040 | 4.618.500 | 14 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 4.560 | 2.938.500 | 13 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 3.800 | 4.618.350 | 13 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 4.560 | 4.198.500 | 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B12-C** | MINDER HINDER | 1.120 | 1.848.000 | 6 | 1 |
|  | GOEDKOPER | 1.680 | 1.176.000 | 5 | 2 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 1.400 | 1.848.000 | 5 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 1.680 | 1.680.000 | 4 | 1 |

**Extra informatie**

* Alle VVU’s zijn per week, gemiddeld genomen over het hele jaar
* Elk VVU dat u veroorzaakt kost u 1 euro
* Duur en uitloopduur zijn uitgedrukt in aantal weken
* Het uitlooprisico van alle projecten is 33%, tenzij alternatief ‘BEPERKTE RISICO’S’ is gekozen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zwart | NETWERKDEEL | ALTERNATIEF | VVU PER WEEK | KOSTEN | DUUR | UITLOOPDUUR |
| **B1-B** | MINDER HINDER | 8.000 | 3.184.500 | 10 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 12.000 | 2.026.500 | 9 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 10.000 | 3.184.500 | 9 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 12.000 | 2.895.000 | 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B15-A** | MINDER HINDER | 1.760 | 5.778.000 | 9 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 2.640 | 3.676.500 | 8 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 2.200 | 5.778.300 | 8 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 2.640 | 5.253.000 | 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B15-B** | MINDER HINDER | 3.040 | 4.618.500 | 14 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 4.560 | 2.938.500 | 13 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 3.800 | 4.618.350 | 13 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 4.560 | 4.198.500 | 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B15-C** | MINDER HINDER | 1.120 | 1.848.000 | 6 | 1 |
|  | GOEDKOPER | 1.680 | 1.176.000 | 5 | 2 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 1.400 | 1.848.000 | 5 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 1.680 | 1.680.000 | 4 | 1 |

**Extra informatie**

* Alle VVU’s zijn per week, gemiddeld genomen over het hele jaar
* Elk VVU dat u veroorzaakt kost u 1 euro
* Duur en uitloopduur zijn uitgedrukt in aantal weken
* Het uitlooprisico van alle projecten is 33%, tenzij alternatief ‘BEPERKTE RISICO’S’ is gekozen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wit | NETWERKDEEL | ALTERNATIEF | VVU PER WEEK | KOSTEN | DUUR | UITLOOPDUUR |
| **B1-A** | MINDER HINDER | 8.000 | 3.184.500 | 10 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 12.000 | 2.026.500 | 9 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 10.000 | 3.184.500 | 9 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 12.000 | 2.895.000 | 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B14-A** | MINDER HINDER | 1.760 | 5.778.000 | 9 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 2.640 | 3.676.500 | 8 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 2.200 | 5.778.300 | 8 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 2.640 | 5.253.000 | 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B14-B** | MINDER HINDER | 3.040 | 4.618.500 | 14 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 4.560 | 2.938.500 | 13 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 3.800 | 4.618.350 | 13 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 4.560 | 4.198.500 | 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B14-C** | MINDER HINDER | 1.120 | 1.848.000 | 6 | 1 |
|  | GOEDKOPER | 1.680 | 1.176.000 | 5 | 2 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 1.400 | 1.848.000 | 5 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 1.680 | 1.680.000 | 4 | 1 |

**Extra informatie**

* Alle VVU’s zijn per week, gemiddeld genomen over het hele jaar
* Elk VVU dat u veroorzaakt kost u 1 euro
* Duur en uitloopduur zijn uitgedrukt in aantal weken
* Het uitlooprisico van alle projecten is 33%, tenzij alternatief ‘BEPERKTE RISICO’S’ is gekozen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blauw | NETWERKDEEL | ALTERNATIEF | VVU PER WEEK | KOSTEN | DUUR | UITLOOPDUUR |
| **B1-E** | MINDER HINDER | 8.000 | 3.184.500 | 10 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 12.000 | 2.026.500 | 9 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 10.000 | 3.184.500 | 9 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 12.000 | 2.895.000 | 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B13-A** | MINDER HINDER | 1.760 | 5.778.000 | 9 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 2.640 | 3.676.500 | 8 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 2.200 | 5.778.300 | 8 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 2.640 | 5.253.000 | 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B13-B** | MINDER HINDER | 3.040 | 4.618.500 | 14 | 2 |
|  | GOEDKOPER | 4.560 | 2.938.500 | 13 | 4 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 3.800 | 4.618.350 | 13 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 4.560 | 4.198.500 | 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **B13-C** | MINDER HINDER | 1.120 | 1.848.000 | 6 | 1 |
|  | GOEDKOPER | 1.680 | 1.176.000 | 5 | 2 |
|  | BEPERKTE RISICO’S | 1.400 | 1.848.000 | 5 | 0 |
|  | SNELLER KLAAR | 1.680 | 1.680.000 | 4 | 1 |

**Extra informatie**

* Alle VVU’s zijn per week, gemiddeld genomen over het hele jaar
* Elk VVU dat u veroorzaakt kost u 1 euro
* Duur en uitloopduur zijn uitgedrukt in aantal weken
* Het uitlooprisico van alle projecten is 33%, tenzij alternatief ‘BEPERKTE RISICO’S’ is gekozen